| Риск | Вероятност | Последствия | План за действие |
| --- | --- | --- | --- |
| Подценяване времето за разработка на играта. | Голяма | Некачествена изработка заради твърде забързаната работа при наближаване на крайния срок; финансови загуби; недоволство от страна на клиента | Внимателно планиране на всички стъпки още отначало и ясно разпределение на задачите между членовете на екипа; регулиране на работата на членовете на екипа от мениджъра |
| Разработване на грешна функционалност. | Средна | Разминаване с изискванията | Внимателно запознаване с точните изисквания; редовно сравняване и тестване на полузавършения продукт, за да може грешките да се отстраняват възможно най-рано |
| Липса на необходимия софтуер | Ниска | В случая използваните програми за разработка са напълно безплатни и не изискват допълнителна регистрация, затова рискът е сведен до минимум. Проблем би възникнал при някои по-специфични задачи като обработка на снимки, избор на цветови схеми и т.н., които изискват използване на специализиран софтуер, който често е платен и/или изисква допълнителна регистрация. | Проучване и анализиране на точните изисквания и свързаните с тях особености; подробно запознаване с необходимите за разработката програми (съвместимост с различни операционни системи, браузъри и други програми, и т.н.); предварително обмисляне на възможни ситуации, които биха наложили ползването на платен софтуер |
| Незадоволителни резултати след тестването. | Голяма | Разминаване с изискванията; може да се наложи проектът да се преработи из основи, което води до забавяне на работата и възможни финансови загуби | Разширено тестване за възможно най-много ситуации след всяка стъпка от изработката на проекта. По този начин грешки, неточности и други проблеми ще се отстраняват навреме, без това да налага преработка на останалата част от проекта. |
| Грешно изготвяне на бюджета. | Голяма | Финансови загуби; клиентът може да даде проекта на друга фирма и дори да съди екипа за измама | Внимателно планиране на всички стъпки още отначало и изискване на по-голям начален бюджет, за да има финансови буфери при непредвидени ситуации. |