| Последова- телност | Съдържание на действията |
| --- | --- |
| Действие 1 | Проблем/тема на проекта |
|  | Забележителности във Варна |
| Действие 2 | Формиране на екип от участници и партньори за реализация на проекта. Избор на лице за контакт/координатор. Роли в екипа. |
|  | Славена Дудренова: - мениджър - графичен дизайн на логото - изработка на проектния план и диаграмата на Гант - предоставяне на снимков материал Христо Иванов: - изработка на прототип на графичния дизайн (mockup) - предоставяне на текстова информация - предоставяне на точни местоположения на обектите Борис Димов: - изработка на груба структура на дизайна (wireframe) - програмиране на сайта (HTML и CSS) - изготвяне на документацията |
| Действие 3 | Определяне на цели и очаквани резултати. Определяне на таргет групата. |
|  | Главната цел на проекта е разработване на уебсайт, който да е в помощ на туристите, посещаващи град Варна, и който да ги информира за някои познати и по-малко познати забележителности из града. Освен най-важната информация за всяка една забележителност в текстов вид и снимков материал, сайтът предоставя и точното GPS местоположение, което желаещите да посетят даденото място могат да използват за по-лесен достъп. Сайтът е с изчистено оформление, но и с достатъчно модерен дизайн, който да е приятен и интуитивен за обикновения потребител. Проектът се изготвя според водопадния модел за разработване на проекти. |
| Действие 4 | Анализ на рисковете по проекта – съставяне на списък с възможните рискове, тяхната вероятност, последствия и план за действие. |
|  | Анализ на рисковете |
| Действие 5 | Подбор на разнообразни информационни източници за работа по проекта. |
|  | Информацията за всяка забележителност е внимателно подбрана от поне два независими източника. Специално внимание е отделено информацията да бъде достоверна и полезна за потребителите. Затова основните източници са официалните страници на забележителностите, както и туристическият информационен портал за Варна и региона https://visit.varna.bg/. Фотоматериалът също е събран от различни места, като са използвани и авторски снимки. Важни условия при подбирането на снимките са високо качество, естетическа стойност, нестандартна гледна точка на заснемане. |
| Действие 6 | Съставяне на план на проекта. Създаване на WBS (съставна структура на задачите). |
|  | забележителности Варна_етапи на разработка.docx |
| Действие 7 | Използван софтуер за създаване и избор на цветова схема. Описание на избраната цветова схема. |
|  | Не е използван специализиран софтуер за създаване и избор на цветова схема |
| Действие 8 | Използван софтуер, подпомагащ управлението на проекта. |
|  | Сайтът е разработен чрез средствата на HTML 5 и CSS 3. Основна среда за програмиране е Sublime Text. За изработването на блок диаграма, графичен дизайн и статичен модел е използван онлайн инструментът diagrams.net. Други използвани помощни програми са Photopea, compressjpeg.com, upscalepics.com. |
| Действие 9 | Разбиване на бюджета необходим за реализацията на проекта. |
|  | Мениджър - 50 лв/ч Разработчици - 45 лв/ч |